SVAZEK  VODOVODŮ  A  KANALIZACÍ  TIŠNOVSKO

Zpráva o činnosti  předsednictva Svazku VaK Tišnovsko za uplynulé období

24.1.2023

Číslo jednací 11/2023

Obrátil se na nás zástupce místní ZO ČZS se žádostí o pomoc.

Zahrádkáři platili VAS poplatky za odvádění srážkových vod v Tišnově, ul. Wagnerova – lisovna ovoce,

Zjistili že mají započtenou i zatravněnou plochu a uzavřeli novou smlouvu s VAS, místo 201m3/rok budou hradit 95m3/rok.  Proto požádali na VAS o vrácení přeplatku za poslední tři roky.

Požádal jsem Ing. Juránka o vyjádření.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo požádá provozovatele VAS a.s. o vrácení přeplatku.

Schváleno 5 hlasy

Číslo jednací 12/2023

Na zajištění výroby elektřiny, snížení nákladů jsme vytipovali tři místa, kde by bylo možné FTE postavit:

1. Úpravna vody Lomnička

2. Předklášteří prameniště Niva

3. Železné, prameniště Loupežníky

Požádali jsme eg.d o vyjádření k možnosti výstavby a připojení FTE v obci Lomnička, úpravna vody.

Poslali nám Smlouvu o připojení s možností výkonu 40,5KW, smlouva je napsána na Vodárenskou a.s.

Smlouva musí být na Svazek, majitele trafostanice a nemovitosti, musíme prvně opravit střechu na úpravně a poté může být instalována FTE.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje Smlouvu o připojení číslo 9002067527 uzavřenou s EG.D a.s. na připojení FTE umístěné v areálu ÚV Lomnička, FTE o výkonu 40,5KW.

Schváleno 5 hlasy

Číslo jednací 13/2023

Uskutečnilo se jednání s panem Mokrým, zástupce TOS Kuřim ohledně možnosti připojení na VOV.

Další varianta  možného připojení na vodovod je přímo v areálu společnosti na městský vodovod.

Manažer svazku zpracoval finanční rozvahu dvou variant možného připojení a zaslal ji panu Mokrému.

Dále jsem požádal Mgr. Knechta o zpracování Smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Byla domluvena prohlídka na místě samém na úterý 24. Ledna 2023 v 9 hodin, areál prameniště TOS, po pravé straně před obcí Březina, odbočka za budovou T agro.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo bere uvedenou zprávu na vědomí.

Číslo jednací 14/2023

Hradčany – výstavba HGV

Svazek realizoval na pozemku par. č. 1354 dva HGV, po dohodě s majiteli pozemku, paní Špačkovou a její sestrou, v případě úspěšného vrtu nám odprodá část pozemku, OP 1. Stupně, čtverec 10x10metrů jeden vrt.

Ústní návrh paní Špačkové je 1000Kč/m2, požádali jsme ji o písemnou formu ceny za pozemek.

Celková výměra pozemků určených na odkup bude upřesněna GP.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje cenu 1000Kč/m2 za odkup pozemku, celková výměra bude dána GP.

Schváleno 5 hlasy

Číslo jednací 15/2023

Tišnov, ul. Husova – celková rekonstrukce

Požádali jsme Ing. Pavla Šudáka o cenovou nabídku na zajištění TDI stavby:

Termín plnění: 3-8/2022

Rozsah prací: Dle obvyklých standardů, výzvy k podání nabídky pro výkon funkce TDI a návrhu smlouvy ve výzvě k podání nabídky, činnost TDI v příloze

Nabídková cena: 28.000 Kč bez DPH /měsíc. V případě souběhu prací s pracemi na rekonstrukci komunikace pro Město Tišnov poměrná část .Cena celkem maximálně 140.000 bez DPH.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje cenovou nabídku na zajištěné TDI uvedené stavby

Schváleno 5 hlasy

Číslo jednací 16/2023

Tišnov, ul. Kukýrna-oprava vodovodních řadů (od křižovatky ul. Květnická po č.p. 40, č.p. 258

Předmětem díla je oprava vodovodních řadů DN80 a DN150, přepojení přípojek, řadů. Zpracováno bude vč. doložení vyjádření správců dopravní a technické infrastruktury.

Dokumentace zpracována v detailu rozpracování dokumentace pro provádění stavby. Vč. Výkazu výměr a rozpočtu.

- Za splnění předmětu této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu, a to:

- DPS po zapracování připomínek dotčených subjektů, finální verze – 160.000,- Kč, sto šedesát tisíc Kč.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje cenovou nabídku paní Skřičkové na zpracování PD uvedené stavby.

Schváleno 5 hlasy

Číslo jednací 17/2023

Tišnov ul. Parolkova – rekonstrukce vodovodního řadu

Zhotovení projektové dokumentace akce a to formou společného povolení stavby (SPS - sloučené územní a stavební řízení). Předmětem díla je vodovodní řad vč. přepojení přípojek, řadů.

Komplet vč. zajištění vyjádření, stanovisek, souhlasů vlastníků dotčených stavbou.

Dokumentace zpracována v detailu rozpracování dokumentace pro provádění stavby. Vč. Výkazu výměr a rozpočtu.

- Za splnění předmětu této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu, a to:

- SPS po zapracování připomínek dotčených subjektů, finální verze – 100.000,- Kč,  sto tisíc Kč.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje cenovou nabídku paní Skřičkové na zpracování PD uvedené stavby.

Schváleno 5 hlasy

Číslo jednací 18/2023

Obec Moravské Knínice – obnova kanalizační a vodovodní sítě

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 22-T024 uzavřené se spol. PROVOD na zpracování DÚR/DSP a

Vypracování dokumentace pro provedení stavby DZS/DPS.

Tímto Dodatkem č. 1 se na základě dohody obou smluvních stran upravuje znění čl. III. Termín plnění a smluvní sankce. Důvodem ke změně termínu DUR/DSP je nutnost realizace dodatečného TV průzkumu stokové sítě v Moravských Knínicích.

- Od 5.10.2022 do 9.12.2022 byly realizovány TV průzkumy, vč. analýz a vyhodnocení. Z ekonomických důvodů SVAK objednal pouze 1. etapu.

- Na jednání 12.12. bylo zastaveno přerušení prací a definována 1. etapa projektu určená k dokončení.

- Doba zdržení u 1. etapy je od 5.10. do 12.12.2022, tj. 68 dnů.

- Na jednání 12.12. bylo dále domluveno, že VAS a.s. realizuje v lednu 2023 dodatečné TV průzkumy pro 2. etapu.

- V rámci 2. etapy budou řešeny i případné změny, vyvolané v souvislosti se součinností s projektantem silnic v rámci plánované rekonstrukce komunikace II/386.

IV.

Zdůvodnění změny termínů plnění

S ohledem na zjištěné změny bylo domluveno rozdělení projektové dokumentace DUR&DSP na dvě etapy:

DUR/DSP

|  | Vodovod |  | Kanalizace |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Kč bez DPH | % | Kč bez DPH |  |  |  |
| 1. etapa | 100% | 212.000,- | 54% | 778.000,- | 990.000,- | 207.900,- | 1.197.900,- |
| 2. etapa | 0% | 0,- | 46% | 443.000,- | 443.000,- | 93.030,- | 536.030,- |
| Σ | 100% | 212.000,- | 100% | 1.221.000,- | 1.433.000,- | 300.930,- | 1.733.930,- |

|  | Nové termíny plnění | Fakturace |
| --- | --- | --- |
| 1. etapa | Do 2.2.2023 | Po předání 3 paré v tištěné a 1 paré v elektronické formě pro IČ |
| 2. etapa | Do 30-ti dnů od předání TV průzkumů pro 2. etapu, pokud nebude domluveno jinak | Po předání 3 paré v tištěné a 1 paré v elektronické formě pro IČ |

4.	Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 22-T024 uzavřené se spol. PROVOD s.r.o.

Schváleno 5 hlasy

Číslo jednací 19/2023

Obec Běleč – obnova vodovodní sítě

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 22-T023uzavřené se společností PROVOD s.r.o. na provedení analýzy skutečného stavu a ztrát pitné vody, vypracování dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení (DÚR/DSP) a vypracování dokumentace k zadání stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (DZS/DPS) pro stavbu: „Obec Běleč – obnova vodovodní sítě“.

Tímto Dodatkem č. 1 se na základě dohody obou smluvních stran upravuje znění čl. III. Termín plnění a

smluvní sankce.

Zdůvodnění změny termínů plnění

Vzhledem k upřesnění rozsahu prací na základě provedené analýzy, byly práce od 6.10. do 6.12.2022 přerušeny. S ohledem na zjištěné změny bylo domluveno posunutí termínu projektové dokumentace DUR&DSP na 26.1.2023.

Fakturace bude po předání 3 paré v tištěné a 1 paré v elektronické formě pro inženýrskou činnost.

4.	Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 22-T023 uzavřené se spol. PROVOD s.r.o.

Schváleno 5 hlasy

Číslo jednací 20/2023

„Skupinový vodovod Tišnov – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí, posílení akumulace pitné vody“„SO 01 Propojení obce Moravské Knínice ÚV Podhájí Čebín“

Projektová dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení (DUR/DSP

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 20-T028 uzavřené se společností PROVOD s.r.o.

Tímto Dodatkem č. 3 se na základě dohody obou smluvních stran upravuje ocenění vice prací vzhledem k dlouhotrvajícímu problému s umístěním trasy vodovodního přivaděče na „SO.01 Propojení obce Moravské 
Knínice – ÚV Podhájí Čebín“. S tím je spojena nová inženýrská činnost na stavebním objektu.

1.	Důvody ke změně ceny díla a termínů plnění:

Vzhledem k dlouhotrvajícím komplikacím s umístěním trasy vodovodního přivaděče na soukromé pozemky, byly práce na stavebním objektu „SO.01 Propojení obce Moravské Knínice – ÚV Podhájí Čebín “ přerušeny.

Přerušení vyvolá revizi projekční a inženýrské činnosti. Především dojde ke kompletní kontrole projektu, aktualizace pozemků, aktualizaci již získaných vyjádření. Časový posun a změna trasy si vyžádá nová vyjádření

2.	Změna termínu realizace

Po nalezení vhodných pozemků pro umístění přivaděče, Svazek vyzve projektanta k dopracování projektu. Termín plnění bude počítán:

odevzdání projektové dokumentace 3 měsíce od písemného vyzvání.

Po odevzdání projektové dokumentace, bude zahájena inženýrská činnost, předpokládaná doba plnění 6 měsíců.

3.	Ocenění víceprací

Celková cena víceprací bez DPH bude činit 70 000,- Kč. Celková částka vč. DPH bude činit 84.700, - Kč (při sazbě 21% DPH 14.700, - Kč).

4.	Fakturace

| Předmět díla | Fakturace | Cena [Kč bez DPH] |
| --- | --- | --- |
| Projekční činnost | 100 % ceny po předání paré pro IČ | 40 000, - Kč |
| Inženýrská činnost | 75 % ceny po podání žádosti o zahájení vodoprávního řízení 25 % ceny po vydání pravomocného rozhodnutí | 30 000, - Kč |

4.	Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změny.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 20-T028 uzavřené se spol. PROVOD s.r.o.

Schváleno 5 hlasy

Číslo jednací 21/2023

„Skupinový vodovod Tišnov – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí,  posílení akumulace pitné vody“

„SO 01 Propojení obce Moravské Knínice ÚV Podhájí Čebín“

Dokumentace k zadání stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (DZS/DPS)
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 21-T039 uzavřené se společností PROVOD s.r.o.

Tímto Dodatkem č. 1 se na základě dohody obou smluvních stran upravuje znění čl. III. Termín plnění a smluvní sankce.

IV.

Zdůvodnění změny termínů plnění

1.	Důvody ke změně termínů plnění:

Vzhledem k dlouhotrvajícím komplikacím s umístěním trasy vodovodního přivaděče na soukromé pozemky, byly práce na stavebním objektu „SO.01 Propojení obce Moravské Knínice - ÚV Podhájí Čebín “ přerušeny.

2.	Změna termínu realizace

Po nalezení vhodných pozemků pro umístění přivaděče, Svazek vyzve projektanta k dopracování projektu. Termín plnění bude počítán:

3 měsíce od vydaného pravomocného stavebního povolení na daný objekt „SO.01 Propojení obce Moravské Knínice - ÚV Podhájí Čebín“

4.	Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají beze změny.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 21-T039 uzavřené se spol. PROVOD s.r.o.

Schváleno 5 hlasy

Číslo jednací 22/2023

Vodoměry s dálkovým odečtem, pořízení a náklady na provoz

V současné době jsou vysoké pořizovací náklady na vodoměry s dálkovým odečtem, slouží k poskytování informací majiteli nemovitosti.

K 1.1.2023 celkem vodoměrů – 7 642 ks

Z toho na skladě – 569 ks

Z celkového počtu nový model umožňující dálkový přenos – 1 309 ks

Zbytek bez možnosti dálkového přenosu – 6 333 ks

Možnosti dálkového přenosu

Odečet pochůzkový - jde o technologii vyžadující součinnost člověka, který prochází s přijímacím zařízením okolo měřících míst typicky 1x ročně. U vyšších vícepodlažních domů prochází obsluha samotným domem. Osoba provádějící pochůzkový sběr dat musí být vybavena laptopem, převodníkem a softwarem. Následné zpracování dat probíhá v pořízeném software.

Odečet ONLINE - u měřidel je nezbytné nainstalovat technologii pro dálkový přenos dat. Jedná se o instalaci a zprovoznění internetové přípojky s veřejnou pevnou IP adresou nebo je nutné zajistit rozhraní pro GSM přenos dat. Zde se ale musí uzavřít smlouva s mobilním operátorem a přenos dat.

Přenosy dat – využívá se buď veřejná městská síť (smart city) nebo vlastní interní síť. Využívá se moderních IoT technologií LoRa, Sigfox, NB IOT, apod.

Smart City čili chytrá města zjednodušují pomocí IoT zařízení a technologií svým obyvatelům život. Často využívají např. parkovací senzory a platformy, systémy pro dálkový odečet energií, chytrý odpadový systém, čidla pro měření hluku, teploty, hladiny CO2 nebo třeba světelná čidla v chytrých lampách.

Číslo jednací 23/2023

Evidence staveb - aktualizace

Manažer svazku pan Moronga  předložil aktuální tabulku doplněnou o poslední údaje.

7.2.2023

Číslo jednací 24/2023

Tišnov - nám. Míru č.p. 910, 911 - prodloužení stoky jednotné kanalizace na parc. č.st.198/1

Návrh Ing. Daniela, statik spol. STABIL na autorský dozor při realizaci stavby.

Hodinová sazba 600Kč/hod. plus 10Kč/Km na dopravu.

Kontrola stavby dle požadavku investora, na zavolání.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje cenovou nabídku Ing. Daniela na autorský dozor.

Schváleno 7 hlasy

Číslo jednací 25/2023

Společnost Wagnerova 350 s.r.o. bude provádět výstavbu bytového domu v Tišnově, ul. Wagnerova, v rámci stavby bude vybudována jednotná kanalizace a vodovodní řad.

SO 12 Prodloužení vodovodního řadu v dimenzi  d90 x 5,4, délky 94,7m,

která se nachází na pozemcích p.č. 2400/26, 2400/18, 2033/11 v k.ú. Tišnov,

SO 14 prodloužení kanalizačního řadu v dimenzi  DN 250 délky 152,52m“

která se nachází na pozemcích p.č. 2033/11, 2040/3, 2435, 2053 v k.ú. Tišnov.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací se spol. Wagnerova 350 s.r.o.

Do Smlouvy bude doplněna podmínka zřízení VB po dokončení stavby na pozemky ve vlastnictví investora.

Schváleno 7 hlasy

Číslo jednací 26/2023

Společnost Wagnerova 350 s.r.o. bude provádět výstavbu bytového domu v Tišnově, ul. Wagnerova, v rámci stavby bude vybudována jednotná kanalizace, je nutné přeložit 55metrů již vybudované kanalizace DN 400 která je v majetku svazku.

Investor se zavazuje k předání dokončené kanalizace po vydání kolaudačního souhlasu svazku Tišnovsko.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje Smlouvu o přeložce kanalizačního řadu se spol. Wagnerova 350 s.r.o.

Schváleno 7 hlasy

Číslo jednací 27/2023

Výběrové řízení na pozici technik svazku, v příloze programu je zadání pro výběr, náplň práce.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pozici technik svazku

Schváleno 7 hlasy

Číslo jednací 28/2023

Hradčany – oprava ulice Horka

Smlouva o spolupráci uzavřená s obcí Hradčany.

Předmětem této smlouvy je stanovení postupu při přípravě stavby, výběru zhotovitele stavebních prací a realizaci stavby „Hradčany – oprava ulice Horka“.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje Smlouvu o spolupráci uzavřenou s obcí Hradčany.

Schváleno 7 hlasy

Číslo jednací 29/2023

Hradčany – oprava ulice Horka

Stavba prováděná ve spolupráci s obcí Hradčany, oprava vodovodu, oprava dešťové kanalizace, rekonstrukce komunikace.

Svazek Tišnovsko zajistí výběrové řízení na dodavatele stavby, výběrové řízení bude provádět DSO Tišnovsko, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje Příkazní smlouvu číslo: 23001 VZ uzavřenou s DSO Tišnovsko, cena za provedení činí 20tis. Kč.

Schváleno 7 hlasy

Číslo jednací 30/2023

Hradčany – oprava ulice Horka

Výběrové řízení na dodavatele stavby, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení. Jmenování členů komise

| Členové hodnotící komise |  | Kontaktní telefon | Kontaktní e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ing. Jana Schovánková | +420 730 158 568 | info@dsotisnovsko.cz |
| 2. | Jan Motyčka | +420 736 642 864 | svazek.vak@svazvak-tisnov.cz |
| 3. | Ludmila Špačková | +420 774 409 445 | starosta@hradcanyutisnova.cz |

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi.

Schváleno 7 hlasy

Číslo jednací 31/2023

Hradčany – oprava ulice Horka

Výběrové řízení na dodavatele stavby, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele a návrh smlouvy o dílo.

Schváleno 7 hlasy

Číslo jednací 32/2023

Tišnov, ul. Drbalova(par.č. 2344/1) prodloužení stoky jednotné kanalizace

Investor stavby  Krejčí engineering s.r.o.  požádal město Tišnov o příspěvek na realizaci stavby.

Následně bylo dohodnuto, že stavbu bude provádět Svazek Tišnovsko, bude uzavřena smlouva o převodu investorství na svazek, smlouva o poskytnutí investičního příspěvku od města Tišnov a Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku od spol. Krejčí engineering s.r.o.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje Smlouvu na převod investorství uzavřenou s Krejčí engineering s.r.o.

Předsednictvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku od města Tišnov

Předsednictvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku od spol. Krejčí engineering s.r.o.

Schváleno 7 hlasy

Číslo jednací 33/2023

Předklášteří Niva – průzkumný HGV 2022

V roce 2022 svazek realizoval dva průzkumné hydrogeologické vrty v uvedené lokalitě, po rozborech surové vody (kvalita neodpovídala normě)  bylo rozhodnuto a po odsouhlasení SFŽP provést tamponování vrtů.

Spol. Ekodrill s.r.o. tuto tamponáž provedla, jedná se o zmařenou investici.

Paní účetní navrhuje vyřazení majetku z evidence.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje vyřazení průzkumných HGV v lokalitě Niva Předklášteří jako zmařenou investici.

Schváleno 7 hlasy

Číslo jednací 34/2023

Rozdrojovice Pod Školou – rekonstrukce ulice

V rámci stavby bylo dohodnuto s obcí, že svazek provede opravu vodovodního řadu.

Obec vybrala dodavatele stavby spol. TVM stavby s.r.o. a uzavřela smlouvu o dílo.

Celkové náklady stavby                                               6 269 731,20 Kč

Z toho rekonstrukce místní komunikace                5 273 361,73 Kč

Z toho oprava vodovodu                                                996 369,47 Kč

Dle schválených pravidel Svazku bude Svazek hradit pouze část opravy vodovodu a to ve výši 429 848,54 Kč a zbylou část bude hradit obec.

Celkový rozpočet stavby opravy vodovodu:

Oprava vodovodu           429 848,54 Kč   hradí Svazek

Oprava vodovodu           566 520,93 Kč   investičním příspěvkem pro Svazek hradí obec

Smlouva o dílo mezi Svazkem a firmou VTM stavby s.r.o. by byla uzavřena na celou částku           996 369,47 Kč

Pro obec by to v tuto chvíli znamenalo uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo s ponížením prací a finanční částky a pro Svazek to znamená uzavřít Smlouvu o dílo v úplně stejném znění jako má obec.

Požádali jsme Mgr. Knechta o vyjádření k možnému postupu, zda není v rozporu se zákonem o VZ.

V době jednání předsednictva neznáme vyjádření Mgr. Knechta k rozdělení zakázky na stavební práce.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo bere předloženou zprávu na vědomí

Číslo jednací 35/2023

Výstavba fotovoltaické elektrárny na objektech svazku – případně pozemcích ve vlastnictví svazku

Manažer svazku seznámí předsednictvo s informacemi ohledně FTE z jednání s Ing. Svobodou z VAS

Budeme pokračovat v přípravě výstavby FTE na objektech svazku.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo bere zprávu na vědomí.

Číslo jednací 36/2023

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Vohančice – rozšíření, zdrojové a akumulační posílení vodárenské soustavy“

- Smluvní strany uzavřely dne 13. 1. 2020 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Vohančice – rozšíření, zdrojové a akumulační posílení vodárenské soustavy“, (dále jen „smlouva“).

- Předmětem dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek“) je rekapitulace uzavřených změnových listů - Seznam změnových listů ZL a konečné ceny díla.

- Seznam změnových listů

| ZMĚNOVÝ LIST | MÉNĚ PRÁCE | VÍCEPRÁCE | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 136 616,57 Kč |  |
| 2 |  | 627 417,32 Kč |  |
| 3 |  | 101 562,72 Kč |  |
| 4 |  | 193 500,00 Kč |  |
| 5 |  | 156 302,60 Kč |  |
| 6 | 178 903,65Kč | 39 384,98 Kč |  |
| 7 |  | 92 574,00 Kč |  |
| 8 |  | 21 679,50 Kč |  |
| 9 |  | 48 721,38 Kč |  |
| 10 |  | 14 216,50 Kč |  |
| 11 | 80 000,00 Kč | 60 000,00 Kč |  |
| 12 |  | 54 000,00 Kč |  |
| 13 | 141 177,34 Kč | 47 537,29 Kč |  |
| 14 | 1 194 644,80 Kč |  |  |
| 15 | 1 334 046,27 Kč | 1 317 275,82 Kč |  |
| 16a + 16b | 1 767 588,32 Kč | 4 930 511,90 Kč |  |
| 17 | 555 598,74 Kč | 1 073 268,98 Kč |  |
| CELKEM | 5 251 959,12 Kč | 8 914 569,56 Kč |  |
|  |  |  | 3 662 610,44 Kč |

- III.

Cena díla

- Cena za provedené dílo dle čl. III tohoto dodatku smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a na základě tohoto dodatku.

| Položka | Nabídková cena v Kč | DPH 21% | Nabídková cena v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Celková nabídková cena | 27 900 592,00 | 5 859 124,32 | 33 759 716,32 |
| Cena dle dodatku č. 2 a 3 | 3 662 610,44 | 759 148,19 | 4 421 758,63 |
| Celková cena díla | 31 563 202,44 | 6 628 272,51 | 38 191 474,95 |

- Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

Cena stavby se nemění.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se sdružením  VHS x VHZ DIS, Vohančice

Schváleno 7 hlasy

Číslo jednací 37/2023

Starosta obce Moravské Knínice požádal o možnost prodloužení vodovodního řadu v ulici U Školky a možné spoluúčasti financování tohoto řadu.

V současné době v ulici stojí dva rodinné domy napojené jednou vodovodní přípojkou délky 37 m z ulice Horní branka a to přes pozemek obce. Přípojka i vodovodní řad v ulici Horní branka je z roku 1974 a vodovodní řad je určený k obnově (zpracovává se projektová dokumentace). Obnova přípojky je z technického hlediska problematická.

Prodloužení vodovodního řadu v ulici U Školky by umožnilo přepojení dvou rodinných domů na dvě samostatné přípojky a zároveň nové zasíťování dvou nezastavěných pozemků. Vlastník jednoho z pozemků má zájem se o financování vodovodního řadu spolupodílet.

Na základě schválených zásad financování staveb jsou realizační náklady rozděleny dle délky vodovodního řadu:

Svazek                  29 %

Obce                     29 %

Stavebník           42 %

Návrh na usnesení:

Požadavek obce nebyl schválen, obec musí jednat s majiteli přilehlých nemovitostí RD.

21.2.2023

Číslo jednací 38/2023

Tišnov, nám. Míru 910,911 – prodloužení kanalizace

Na zajištění TDI jsme požádali paní Schneiderovou o předložení cenové nabídky.

Nabídková cena jednotlivých výkonových fází činí:

1)Komplexní zajištění technického dozoru stavby: při její realizaci, to znamená především průběžné sledování a kontrola výstavby formou dozoru na staveništi, zda práce a výkony jsou prováděny podle schválené projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, příslušných technických norem a jiných právních předpisů a dále v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Časový rozsah TDI bude zajištěn v rozsahu 4 hodin týdně, zajištění administrace mimo stavbu v rozsahu 4hodiny týdně nebo dle potřeby stavby.

Nabídková cena : 20 000,-Kč ( nejsem plátce DPH)

Doba realizace: dle SOD s GD stavby

2) Organizační zajištění kolaudace stavby a předání stavby investorovi:

Nabídková cena : 5 000,-Kč ( nejsem plátce DPH)

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje předloženou cenovou nabídku.

Schváleno 7 hlasy

Číslo jednací 39/2023

Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací smlouvy, uzavřené s Petrem a Monikou Jerouškovi, Rozdrojovice 204, investory stavby: Rozdrojovice – IO 01 prodloužení vodovodu.

Vodovodní řad v délce 63,14 bude umístěn na pozemky ve vlastnictví obce.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí darovací.

Schváleno 7 hlasy

Číslo jednací 40/2023

Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací smlouvy, uzavřené s Tomášem Haladou, Lesnická 44, Brno, investorem stavby: Čebín, vodovodní a kanalizační řad na par.č. 367/84.

Vodovodní řad v délce 78,5m a kanalizační řad DN 250 v délce 78,5m bude umístěn na pozemky ve vlastnictví obce.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí darovací.

Schváleno 7 hlasy

Číslo jednací 41/2023

Výstavba fotovoltaické elektrárny pro potřeby svazku Tišnovsko

Manažer svazku zpracoval  analýza výstavby FTE, výkony, náklady, možná dotace a úspora v Kč.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo bere analýzu výstavby FTE na vědomí

Číslo jednací 42/2023

Tišnov, ul. Husova – rekonstrukce

Společnost KOO-BOZPO s.r.o.  Brno předložila cenovou nabídku na zajištění koordinátora BOZP při realizaci stavby, nabídka je společní s městem Tišnov.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje cenovou nabídku a pověřuje předsedy a místopředsedy k podpisu příkazní smlouvy.

Schváleno 7 hlasy

Číslo jednací 43/2023

Tišnov, ul. Husova – rekonstrukce

Zástupce města Tišnov provedli výběr dodavatele na uvedenou stavbu, určili pořadí nabídek podle cenové nabídky a provedli zveřejnění oznámení o výběru dodavatele na stránkách města Tišnov.

Po uplynutí lhůty pro podání námitek vyzvou Svazek Tišnovsko k podpisu SOD.

Skutečné náklady na realizaci stavby jsou o cca 6 mil. nižší oproti rozpočtu, svazek připraví na další jednání předsednictva návrh náhradní stavby.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo bere na vědomí oznámení zadavatele o výběru dodavatele na uvedenou stavbu.

Číslo jednací 44/2023

Smlouva uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů pro stavbu

„Předklášteří – lokalita Pod Horkou – technická infrastruktura“ uzavřená s obcí Předklášteří.

Předmětem této smlouvy je stanovení postupu při přípravě stavby, výběru zhotovitele stavebních prací a realizaci stavby.

- a)	Stavební objekty finančně zajišťované obcí:

- SO 10 Kanalizace dešťová – předpokládaná hodnota činí …………….. Kč bez DPH.

- SO 11 Zasakovací objekt pro kanalizaci dešťovou - předpokládaná hodnota činí ………… Kč bez DPH.

- SO 20 Kanalizace splašková – gravitační, pouze přípojky - předpokládaná hodnota činí ……………. Kč bez DPH.

- SO 30 Vodovod, pouze přípojky - předpokládaná hodnota činí ……………. Kč bez DPH.

- SO 40 Plynovod, včetně přípojek - předpokládaná hodnota činí ……………. Kč bez DPH.

- SO 50 Rozvod NN - předpokládaná hodnota činí ……………. Kč bez DPH.

- SO 60 Rozvod veřejného osvětlení - předpokládaná hodnota činí ……………. Kč bez DPH.

- SO 70 Rozvody SEK - předpokládaná hodnota činí ……………. Kč bez DPH.

- SO 80 Komunikace a zpevněné plochy vč. sjezdů - předpokládaná hodnota činí ……………. Kč bez DPH.

- b)	Stavební objekty finančně zajišťované Svazkem:

- SO 20 Kanalizace splašková – gravitační, bez přípojek - předpokládaná hodnota činí ……………. Kč bez DPH.

- SO 30 Vodovod, bez přípojek - předpokládaná hodnota činí ……………. Kč bez DPH.

Obec Předklášteří uzavře se svazkem Tišnovsko smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku, kdy obec poskytne svazku finance na stavební objekty zajišťované svazkem.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo bere na vědomí návrh smlouvy o spolupráci.

Číslo jednací 45/2023

Svaz VKMO s.r.o. – volba jednatele

Tomáš Kříž a Petra Bendová informovali o průběhu jednání – volby jednatele svazu VKMO,

Náhrada za současného jednatele pana Kalivody, jednání probíhá mezi zástupci malých svazků.

Návrh na usnesení.

Předsednictvo bere zprávu na vědomí.

7.3.2023

Číslo jednací 46/2023

Tišnov, ul. Husova – rekonstrukce

Schvaluje Smlouvu o dílo 124/2/2023 uzavřenou se spol. EUROVIA CS, a.s. na uvedenou stavbu,

Stavební objekty:

| Objekt |  |
| --- | --- |
| SO 301 | Jednotná kanalizace BET DN 800 (s čedičovou výstelkou) |
| SO 305 | Vodovodní řad HDPE 100 RC, 110/10mm, SDR 11, PN 16 |
| VN | Vedlejší rozpočtové náklady (podíl Svazku) |

Celková cena celkem bez DPH 	11 294 396,91 Kč

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou se společností EUROVIA CS, a.s.

Schváleno 5 hlasy.

Číslo jednací 47/2023

Jinačovice – intenzifikace úpravny pitné vody

V rámci stavby je dotčen pozemek par.č. 2682 v k.ú. Moravské Knínice, který je v majetku ČR s právem hospodaření přenesené na Povodí Moravy s.p.

Jedná se o výustní objekt z úpravny vody, použitá vody z praní filtrů se pouští se sběrné jímky a následně přepadem jde do potoka, který má ve správě PM s.p.

PM s.p. předkládá Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

Nájemní smlouva je po dobu výstavby a činí 1000 Kč za každý kalendářní rok.

Zřízení věcného břemene služebnosti bude vypočítáno podle GP a aktuálního ceníku pro příslušný rok, minimální výše jednorázové úplaty činí 5.000,00 Kč.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou s Povodím Moravy s.p.

Schváleno 5 hlasy.

Číslo jednací 48/2023

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. 22-T034 uzavřené se spol. PROVOD – inženýrská společnost, a.s.

Zdůvodnění a předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se na základě dohody obou smluvních stran upravuje znění čl. V. Doba plnění, termíny a výše dílčích faktur.

1.	Důvody ke změně termínů plnění

Vzhledem k dlouhotrvajícím komplikacím s umístěním trasy vodovodního přivaděče na soukromé pozemky, byly práce na projektu přerušeny.

2.	Změna termínu realizace

Po nalezení vhodných pozemků pro umístění přivaděče, Svazek vyzve projektanta k dopracování projektu. Termín plnění bude počítán:

Odevzdání projektové dokumentace pro zajištění vyjádření orgánů státní správy subjektů dotčených stavbou (VOSS): do 90-ti dnů od písemného vyzvání.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. 22-T034 uzavřené se spol. PROVOD s.r.o.

Schváleno 5 hlasy.

Číslo jednací 49/2023

Hradčany – oprava ulice Horka

Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby s tímto výsledkem:

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje pořadí nabídek a pověřuje předsedy a místopředsedy svazku k podpisu Smlouvy 
o dílo.

Schváleno 5 hlasy.

Číslo jednací 50/2023

Hradčany HGV na pozemku par. č. 1354

Kupní smlouva uzavření s Jandekovou Radomírou a Špačkovou Ludmilou, spolumajitelky pozemku par.č. 1354 v k.ú. Hradčany u Tišnova.

Geometrickým plánem č. 838-1900/2022 došlo k dělení na par.  1354/2 o výměře 149 m2 a par.č. 1354/3 o výměře 152 m2.

Svazek odkupuje tyto pozemky za cenu 1000 Kč/m2, celková cena činí 301.000 Kč.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje Kupní smlouvu uzavřenou s paní Jandekovou a paní Špačkovou.

Schváleno 5 hlasy.

Číslo jednací 51/2023

Návrh nové smlouvy uzavřené mezi Svazkem a majiteli inž. sítí v obci Moravské Knínice. Původní smlouva byla vypovězena v roce 2021.

Návrh smlouvy o nájmu a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví věci movité vychází z původní smlouvy s nutnou úpravou dvou odstavců – vyznačeno žlutě.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo bere návrh nájemní smlouvy na vědomí a ukládá budoucí smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví movité věci doplnit o textaci Smlouvy o bezúplatném převodu. Dále se z návrhu nájemní smlouvy vypouští odstavec ohledně oprávnění budoucího převodce k souhlasu s připojováním přípojek a prodlužování řadů i po převodu.

Číslo jednací 52/2023

Vohančice – rozšíření, zdrojové a akumulační posílení vodárenské soustavy

Svazek požádal o prodloužení termínu předložení ZVA , dle smlouvy do 31.1.2023, prodloužení termínu pro předložení vyhodnocení je do 31.3.2023.

Fond připraví Dodatek ke smlouvě, k termínu jednání předsednictva není vyhotoven, z časových důvodů je nutné dodatek ke smlouvě s fondem schválit.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje dodatek ke smlouvě uzavřené s SFŽP na předložení termínu ZVA do 31.3.2023

Schváleno 5 hlasy.

Číslo jednací 53/2023

ČOV Tišnov – intenzifikace a rozšíření

Projektant stavby na požadavek provozovatele upravil PD pro zadání stavby:

Termín odevzdání konec února.

Cenová kalkulace:

Odborný posudek pro přepočítání průběhu tepla a vliv na statiku nádrže                     12 000 Kč

Statické přepočítání nádrže + nové armovací výkresy                                                   10 000 Kč

Strojní úpravy na vyhnívací nádrži                                                                                  6 000 Kč

Strojní úpravy s posouzením nových dmychadel                                                            6 000 Kč

Prověření stavebních objektu                                                                                         10 000 Kč

Úprava rozpočtu a výkazu výměr                                                                                    6 000 Kč

Celkem za doplnění projektu                                                                                      50 000 Kč

V rámci předsednictva byly zpracovatelem projektové dokumentace prezentovány změny projektu, včetně změn v rámci výše uvedené cenové nabídky.

Dále byla opět otevřena otázka ohledně financování realizace stavby s tím, že na příští předsednictvo bude pozván pan starosta Heroltic, který předložil své návrhy na rozdělení nákladů financování akce.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje cenovou nabídku od spol. DUIS s.r.o.

Schváleno 6 hlasy

Číslo jednací 54/2023

Darovací smlouva uzavřená s paní Lenkou Rozbořilovou, majitelkou splaškové kanalizace v obci Železné.

Jedná se o stoku SO 02 PP DN 250 SN 10 celkové délky 85.49 metrů, celková cena činí 234.265,00 Kč.

Stavba byla uvedena do provozu kolaudačním souhlasem č.j. MUTI 2674/2023.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje Darovací smlouvu, uzavřenou s paní Lenkou Rozbořilovou.

Schváleno 5 hlasy.

Číslo jednací 55/2023

Skupinový vodovod Tišnov – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí, posílení akumulace pitné vody

Bylo provedeno vyhodnocení nabídek na dodavatele stavby s tímto pořadím:

| Pořadí: | Název účastníka (dodavatele): | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1. | IMOS Brno, a.s. | 101 879 879,00 Kč |
| 2. | „Společnost Tišnov – BAK + VPK Suchý“ | 139 925 337,40 Kč |
| 3. | OHLA ŽS, a.s. | 142 520 000,00 Kč |
| 4. | ARKO TECHNOLOGY, a.s. | 144 941 471,80 Kč |
| 5. | VHST s.r.o. | 149 524 868,20 Kč |
| 6. | EVT Stavby s.r.o. | 157 889 015,70 Kč |
| 7. | HYDRO & KOV s.r.o. | 158 888 888,00 Kč |

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje nejnižší cenovou nabídku a dodavatele stavby:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257.

Schváleno 5 hlasy.

Číslo jednací 56/2023

TOS Kuřim – nabídka na odkup prameniště

Probíhají jednání se zástupcem TOS panem Mokrým, Mgr. Knecht připravuje koncept kupní smlouvy.

Informaci podá manažer svazku Ing. Moronga.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo bere zprávu na vědomí.

Číslo jednací 57/2023

Výstavba fotovoltaické elektrárny na pozemcích svazku

Informaci podá manažer svazku Ing. Moronga.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo bere zprávu na vědomí.

Číslo jednací 58/2023

Předsednictvo schvaluje cenovou nabídku firmy Žijeme reklamou s.r.o. ohledně návrhu spolupráce v rámci 30 výročí Svazku.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje cenovou nabídku.

Schváleno 6 hlasy.

21.3.2023

Číslo jednací 59/2023

Výstavba fotovoltaických elektráren na pozemcích svazku

Svazek v současné době má 111 odběrných míst el.energie. Z těchto 111 míst je 83 čerpacích stanic odpadních vod, automatických tlakových stanic, měrných šachet apod.. Jedná se o místa bez zázemí, pozemku pro umístění FVE nebo bez připojení el.energie. Zbývajících 28 lokalit bylo posuzováno s ohledem na umístění (les, zastínění, světová strana) a velikost stávajícího odběru v místě. Návratnost je vždy závislá na velikosti FVE a velikosti odběru v místě umístění FVE.

Výstavba FVE na pozemcích v majetku svazku je problematická, vždy vyžaduje změnu ÚP. Na 4 lokality bude o změnu ÚP požádáno (zdroj Předklášteří, zdroj Železné, zdroj Jinačovice a ÚV Čebín). Umístění na FVE na střechy je možné, velikost střech VDJ se pohybuje od 10 do 20 m2, v rámci celého svazku se tedy jedná o FVE se zanedbatelným výkonem. Pro umístění FVE na střechy jsou vybrány hlavně objekty ČOV a ÚV, kde se bude dále posuzovat statika střechy.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo bere zprávu na vědomí.

Číslo jednací 60/2023

Spor ve věci napadení vlastnictví pozemků v k.ú. Předklášteří, prameniště NIVA.

Okresní  soud Brno – venkov rozhodl zamítnutím žaloby Cisterciáckého opatství Porta Coeli, nabytí právní moci ke dni 5.12.2022, s možností dovolání k Nejvyššímu soudu do dvou měsíců po obdržení rozsudku.

Okresní soud Brno-venkov nám sděluje, že ke dni 1.3.2023 nebylo podáno dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo bere zprávu na vědomí.

Číslo jednací 61/2023

Hájek u Tišnova – geofyzikální průzkum prameniště

Spol. Envi-Aqua s.r.o. Brno předložila cenovou nabídku na posouzení lokality prameniště pro zásobování obyvatel Hájku u Tišnova pitnou vodou.

Celková částka činí 49.854 Kč bez DPH.

V současné době jsou v uvedené lokalitě dvě studny cca do 5 metrů s nedostatečnou kapacitou vody, nejedná se o veřejný vodovod, provoz prameniště a vodovodu je zajišťován místními obyvateli.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje cenovou nabídku od spol.  Envi-Aqua s.r.o. Brno.

Schváleno 5 hlasy.

Číslo jednací 62/2023

Železné, Loupežníky – prameniště

Byl proveden geofyzikální průzkum stávajícího prameniště s doporučením provést průzkumný HGV na pozemcích v majetku Svazku, par.č. 1942 v k.ú. Lomnička a par.č. 360 v k.ú. Železné.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo bere závěrečnou zprávu na vědomí a ukládá zaměstnancům svazku zajistit cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na realizaci průzkumného HGV.

Schváleno 5 hlasy.

Číslo jednací 63/2023

ČOV Lomnička - intenzifikace

Spol. DUIS s r.o. Brno předložila cenovou nabídku na zpracování technickoekonomické studie čistírny odpadních vod pro obce Lomnička a Šerkovice. Celková cena činí 36.700 Kč bez DPH.

TES bude použita při výběru dodavatele na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení uvedené stavby.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje cenovou nabídku od spol. DUIS s.r.o.

Schváleno 5 hlasy.

Číslo jednací 64/2023

ČOV Čebín - intenzifikace

Spol. DUIS s r.o. Brno předložila cenovou nabídku na zpracování technickoekonomické studie čistírny odpadních vod pro obce Čebín a Sentice. Celková cena činí 67.800 Kč bez DPH.

TES bude použita při výběru dodavatele na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení uvedené stavby.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje cenovou nabídku od spol. DUIS s.r.o.

Schváleno 5 hlasy.

Číslo jednací 65/2023

ČOV Tišnov, Březina – intenzifikace a rozšíření

Pan starosta obce Heroltice předložil návrh na financování podílu obcí připojených na ČOV Tišnov. Návrh představuje několik dalších variant rozdělení nákladů na jednotlivé obce. Veškeré varianty předsednictvo posoudí a na dalším zasedání předsednictva budou varianty okomentovány. Dále bylo dohodnuto společné jednání všech dotčených obcí.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo bere návrh pana starosty Heroltic na vědomí a všechny varianty budou dále diskutovány.

Číslo jednací 66/2023

ČOV Tišnov, Březina – intenzifikace a rozšíření

Výběrové řízení na dodavatele stavby bude provedeno v zadávacím řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 S. o zadávání veřejných zakázek.

Zástupce spol. VRV a.s. Brno předložil:

a. Zadávací dokumentaci

b. Návrh Smlouvy o dílo

c. Kvalifikační dokumentace

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje zadávací dokumentaci v režimu otevřeného řízení dle 56 zákona č. 134/2016 Sb. o ZVZ.

Schváleno 6 hlasy.

Číslo jednací 67/2023

Skupinový vodovod Tišnov – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená s Jihomoravským krajem, majitelem pozemku par.č. 4323 v k.ú. a obci Moravské Knínice.

Pozemek bude dotčen stavbou vodovodního řadu z úpravny vody Podhájí do obce Moravské Knínice. Cena za zřízení VB je za úplatu dle ceníku JMK.

Návrh na usnesení:

Předsednictvo schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem

Schváleno 6 hlasy.

Číslo jednací 68/2023

Hradčany – oprava ulice Horka – výběr TDI

Na zajištění TDI předložila cenovou nabídku paní Schneiderová a pan Šudák.

Paní Schneiderová - cena celkem činí 80.000 Kč + 15.000 Kč na zajištění kolaudace stavby.

Pan Šudák – cena celkem 20.000 Kč/měsíc.

Návrh na usnesení:

Cenové nabídky jsou neporovnatelné, je potřeba obě nabídky na TDI zkonkretizovat v nabídkách jsou nejasnosti.

Schváleno 7 hlasy.

Číslo jednací 69/2023

Smlouva o nájmu a smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací

Smlouva mezi Svazkem a Michalem Havlíkem jako vlastníkem a pronajímatelem stavby a Inženýrskými sítěmi pro rodinné domky – lokalita U Hřiště – vodovod, splašková kanalizace byla uzavřena dne 27.5.2011 na základě, kde se mj. strany zavázaly nejpozději do 20 let uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví vodovodního řadu a splaškové kanalizace z vlastníka na Svazek. Dne 18. 9. 2018 uzavřely strany dodatek č. 1, ve kterém si mj. ujednaly, že smlouvu o převodu uzavřou nejpozději do 31. 5. 2041. Dále byla v dodatku sjednána možnost vlastníka uplatnit opci na prodloužení doby pro uzavření budoucí smlouvy o převodu o pět let, tj. do 31. 5. 2046.

Dne 3. 12. 2021 zaslal Svazek vlastníkovi výpověď nájmu a vyzval ho k uzavření smlouvy o převodu. Výpovědní lhůta činila dle smlouvy 6 měsíců. Výpovědní lhůta začala běžet 1. 1. 2022 a skončila 30. 6. 2022. Tímto dnem zanikl nájem.

Od té doby nebyl vlastník schopen zajistit jak nového provozovatele, tak i předávající místa mezi Svazkem a vlastníkem.

Po několika jednání bylo dohodnuto, že Svazek opět přistoupí na nájemní smlouvu, ovšem již za podmínky bez oprávnění budoucího převodce k souhlasu s připojováním přípojek a prodlužování řadů i po převodu. Dále se zkrátí nájemní smlouva na dobu 10 let a to do 30.12.2033, kdy musí být proveden převod do vlastnictví Svazku. Na ostatních podmínkách vlastník trvá, a to především na uzavření nájemní smlouvy alespoň do roku 2033.

Při nesouhlasu s uzavřením nájemní či jiné smlouvy vzniká povinnost jak Svazku, tak i vlastníkovi zřídit předávací místa (měrné šachty, cca 300 tis. Kč), dále zajistit provozní smlouvy předávajících míst. Z těchto důvodů Svazek přistoupil na opětovné podepsání smlouvy.

Návrh usnesení:

Předsednictvo schvaluje návrh Smlouvy o nájmu a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací.

Schváleno 7 hlasy.

Číslo jednací 70/2023

Hajánky, zásobování pitnou vodou z vodojemu Jamné

Dopisem ze dne 14.3.2023 z MZE Svazek obdržel informaci, že MZE nemá zajištěné finanční prostředky na zmíněnou akci a v současné chvíli nelze určit ani termín vydání Registrace akce a ROPD. V současné chvíli je podepsána Smlouva o dílo se zhotovitelem akce, kde je sjednána odkládací podmínka účinnosti smlouvy do doručení oznámení RODP. Tato podmínka trvá do termínu 31.3.2023, kdy smlouva zaniká.

Návrh usnesení:

Stavební firma bude požádána o dodatek ke smlouvě o dílo s posunutím termínu do 31.12.2023. Pokud stavební firma nepřistoupí k podpisu dodatku, tak smlouva zaniká.

Schváleno 7 hlasy.

4.4.2023

Číslo jednací 71/2023

Železné, Loupežníky – prameniště

Cenová nabídka od společnosti ENVI AQUA s.r.o. na zpracování projektové dokumentace a odborného posudku hydrogeologa na provedení průzkumného hydrogeologického vrtu v lokalitě Železné Loupežníky.

Usnesení:

Předsednictvo schvaluje cenovou nabídku předloženou společností ENVI AQUA S.R.O. BRNO.

Pro: 4		Proti: 0			Zdržel se: 0

Číslo jednací 72/2023

Braníškov – obnova vodovodního řadu

Rozhodnutí o výběru dodavatele na zpracování projektové dokumentace stavby, zakázka malého rozsahu. Cenovou nabídku předložili:

| Pořadí | Účastník | Sídlo | IČ | Nabídková cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projekce Šlesinger | Staňkova 557/18a, 602 00 Brno | 066 76 359 | 57.000 Kč |
| 2. | Marcela Skřičková | Jiráskova 514, 666 01 Tišnov | 011 94 593 | 90.000 Kč |
| 3. | IGEA s.r.o. | HAVLÍČKOVA 185/86 Brno 602 00 | 465 80 514 | 93.000 Kč |
| 4. | Hydroprogress | Sevastopolská 338/6, 625 00 Brno | 044 49 461 | 121.000 Kč |
| 5. | Ing. Eva Patočková | Tomešova 563, 602 00 Brno | 687 70 308 | Zaslána omluva |
| 6. | AQUA Engineering s.r.o. | Družstevní 862, 665 01 Rosice | 293 61 117 | Zaslána omluva |
| 7. | Ing. Filip Haška - VHS projekce | Mlýnská 257/64, 602 00 Brno | 872 16 906 |  |
| 8. | JV PROJEKT VH s.r.o. | Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno | 269 17 581 |  |

Odůvodnění zadání zakázky vybranému účastníkovi:

Nabídka účastníka Projekce Šlesinger, Staňkova 557/18a, 602 00 Brno, IČ: 066 76 359 je nejvýhodnější nabídkou dle kritéria ekonomické výhodnosti nabídek. Proto se zadavatel rozhodl uzavřít smlouvu s tímto účastníkem, neboť ten nabídl nejvýhodnější nabídku a zároveň splnil všechny požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci.

Usnesení:

Předsednictvo schvaluje nejnižší cenovou nabídku od projektanta:

Projekce Šlesinger, Staňkova 557/18a, 602 00 Brno, IČ: 066 76 359 a pověřuje předsedu a místopředsedu svazku k podpisu Smlouvy o dílo.

Pro: 4		Proti: 0		Zdržel se: 0

Číslo jednací 73/2023

Zaúčtování předpisu daně z příjmů právnických osob za rok 2022

výsledek hospodaření ZISK před zdaněním		  19.717.537,92 Kč

rozdíl účetních a daňových odpisů

+ nedaňové náklady SÚ 513, 542:			+10.924.988,97 Kč

nedaňové výnosy 665, 672/0700:			 -15.046.866,92 Kč

celkem:	ZISK					  15.595.659,97 Kč

základ daně – odhad:		15.595.000,00 Kč

sazba daně:			19 %

výše daně:			2.963.050,00 Kč

Usnesení:

Předsednictvo bere uvedeno zprávu na vědomí.

Číslo jednací 74/2023

Hradčany – oprava ulice Horka

Společnost Projekty PO, s.r.o., Příkop 6,602 00 Brno, IČ:48907898 předložila cenovou nabídku na zajištění BOZP uvedené stavby:

Cena za služby:     11 000 Kč  zpracování plánu BOZP

1 000 Kč  podání oznámení

2 000 Kč  1 x dozor stavby

Nabídka obsahuje oznámení, koordinaci, zpracování plánu BOZP a následný dozor na stavbě.

Usnesení:

Předsednictvo schvaluje cenovou nabídku od společnosti Projekty PO s.r.o.

Pro: 5		Proti: 0		Zdržel se: 0

Číslo jednací 75/2023

Hradčany – oprava ulice Horka

Je předložena příkazní smlouva s Ing. Pavlem Šudákem na zajištění TDI uvedené stavby.

Cena za práci činí 20 tis. Kč/měsíc.

Příkazní smlouva je v příloze programu.

Usnesení:

Předsednictvo schvaluje Příkazní smlouvu s Ing. Pavlem Šudákem a pověřuje předsedu a místopředsedu svazku k jejímu podpisu.

Pro: 5		Proti: 0		Zdržel se: 0

Číslo jednací 76/2023

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací, uzavřená se společností:

LUNEK, s.r.o., IČ: 276 84 849 se sídlem Popkova 1003/32, 664 34 Kuřim.

Zástupce společnosti Lunek s.r.o. se zavazuje, že po dokončení a vydání kolaudačního souhlasu uvedené stavby uzavře se svazkem Tišnovsko Darovací smlouvu "Splašková kanalizace, PODNIKATELSKÁ ZÓNA DÍLY POD MĚSTEM, DN 250 v délce 131 m a DN 300 v délce 111 m“ (dále jen „stavba“), která se nachází na pozemcích p.č. 2584/3, 2584/14 a 2584/2 v k.ú. Tišnov, jejímž účelem je odvádění splaškových vod.

Usnesení:

Předsednictvo schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací a pověřuje předsedu a místopředsedu svazku k jejímu podpisu.

Pro: 5		Proti: 0		Zdržel se: 0

Číslo jednací 77/2023

ČOV Tišnov – intenzifikace a rozšíření

Na minulém zasedání předsednictva předložil své protinávrhy na financování podílu obcí připojených na ČOV Tišnov pan starosta Heroltic. Všechny návrhy byly na předsednictvu ještě jednou podrobně posouzeny. Dále byla připomenuta celá historie postupu návrhu na rozdělení financování za svazek.

Usnesení:

Předsednictvo žádný z návrhů neodsouhlasilo a ukládá manažerovi svazku připravit do dalšího zasedání předsednictva varianty a možnosti rozdělení nákladů, které by reflektovaly jak původní návrh, tak i požadavky dalších obcí vyplívající z návrhů pana starosty Heroltic.

Číslo jednací: 78/2023

Smlouva o uzavření smlouvy budoucí darovací, uzavřená s Cisterciáckým opatství Porta Coeli, IČ: 00406147 se sídlem Porta Coeli 1001, 666 02 Předklášteří.

Zástupkyně Cisterciáckého opatství Porta Coeli se zavazuje, že po dokončení a vydání kolaudačního souhlasu uvedené stavby uzavře se svazkem Tišnovsko Darovací smlouvu    "IO.323 – PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÍ KANALIZACE S1, dimenze 250 mm v délce 52,92 m“ (dále jen „stavba“), která se nachází na pozemku p.č. st. 8/2 v k.ú. Předklášteří, jejímž účelem je odvádění splaškových vod.

Usnesení:

Předsednictvo schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací a pověřuje předsedu a místopředsedu svazku k jejímu podpisu.

Pro: 5		Proti: 0		Zdržel se: 0

Číslo jednací: 79/2023

Suchý poldr nad Tišnovem

Město Tišnov dokončuje projektovou dokumentaci suchého poldru, který má zachycovat jak dešťové vody z okolí, tak i vody z odlehčovací komory jednotné kanalizace. Do budoucna se plánuje dobudování dešťové kanalizace, která bude svedena přímo do poldru.

Usnesení:

Předsednictvo bere uvedeno zprávu na vědomí.

18.4.2023

Číslo jednací 80/2023

ČOV Tišnov – intenzifikace a rozšíření

Předsednictvo uložilo manažerovi svazku připravit do zasedání předsednictva varianty a možnosti rozdělení nákladů, které by reflektovaly jak původní návrh, tak i požadavky dalších obcí vyplívající z návrhů pana starosty Heroltic.

Byla prezentována varianta, kde byly použity čtyři klíče a jednotlivým klíčům byla přidělena váha klíče.

Usnesení:

Předsednictvo návrh neschválilo, na 26.4.2023 na 15.00 hodin bude svoláno společné jednání zástupců všech dotčených obcí.

Pro: 7			Proti: 0		Zdržel se: 0

Číslo jednací 81/2023

Roční zpráva o kvalitě poskytovaných vodohospodářských služeb za rok 2022

Provozovatel VAS předložil zprávu za rok 2022, provozní a výkonové ukazatele sloužící ke sledování a hodnocení kvality poskytovaných služeb VAS za uplynulý rok.

Usnesení:

Předsednictvo požaduje zprávu ještě jednou předložit na dalším zasedání předsednictva s podrobným výkladem manažera svazku.

Pro: 7 			Proti: 0 		Zdržel se: 0

Číslo jednací 82/2023

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2022

Provozovatel má povinnost zveřejnit do 30. dubna kalendářního roku porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti v předchozím kalendářním roce.

Je dohodnuto jednání se zástupci VAS, a.s. na 25.4.2023 v Předklášteří.

Usnesení:

Předsednictvo bere uvedenou informaci na vědomí.

Pro: 7 			Proti: 0	Zdržel se: 0

Číslo jednací 83/2023

Hajánky, zásobování pitnou vodou z vodojemu Jamné

Dopis MZe ze dne 3.4.2023 oznamuje nedostatek financí, dotace není v současné době možná.

Pokud svazek zahájí stavební práce před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebudou náklady akceptovány.

Usnesení:

Předsednictvo bere uvedený dopis na vědomí, nesouhlasí se zahájením prací do doby vyřízení dotace.

Pro: 6			Proti: 0		Zdržel se: 0

Číslo jednací 84/2023

TOS Kuřim – OS, a.s. – nabídka na odkoupení prameniště

Povolení k provozování prameniště a vodovodu vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ŽP. Pan Motyčka navštívil s Mgr. Knechtem příslušného pracovníka dohodnout postup při rušení povolení k provozování na příslušné IČME, další krok bude jednání na městském úřadě v Kuřimi – odbor ŽP u Ing. Gibalové, v pondělí 17. května.

30. března 2023 se uskutečnilo jednání se zástupcem firmy TOS Kuřim – OS, a.s. panem Mokrým a projektantem Ing. Havlů ze společnosti DUIS, s.r.o.

Společnost DUIS, s.r.o. připraví studii proveditelnosti připojení areálu TOS Kuřim – OS, a.s. na vodovodní řad BVK. TOS Kuřim – OS, a.s. ukončí dohodou se Slévárnou Kuřim, a.s. odběr vody, Slévárna Kuřim, a.s. dostane od TOS Kuřim – OS, a.s. odstupné k vybudování nového zdroje vody.

Usnesení:

Předsednictvo bere uvedenou zprávu na vědomí.

Pro: 6			Proti: 0		Zdržel se: 0

Číslo jednací 85/2023

Čebín – vrt HVP 201 – posilový zdroj vody

Na základě předloženého závěrečného vyhodnocení akce a dalších podkladů se podpora přiznává ve výši 1.049.004,00 Kč.

Financování akce ze zdrojů fondu je ukončeno.

Usnesení:

Předsednictvo bere uvedenou zprávu na vědomí.

Pro: 6			Proti: 0		Zdržel se: 0

Číslo jednací 86/2023

Hydrogeologický průzkum pro vybudování nových vodních zdrojů v prostoru Hradčany – Písky

Na základě předloženého závěrečného vyhodnocení akce a dalších podkladů se podpora přiznává ve výši 935.528,00 Kč.

Financování akce ze zdrojů fondu je ukončeno.

Usnesení:

Předsednictvo bere uvedenou zprávu na vědomí.

Pro: 6			Proti: 0		Zdržel se: 0

Číslo jednací 87/2023

Jinačovice – vybudování hydrogeologického vrtu HV-401, převedení na jímací objekt

Na základě předloženého závěrečného vyhodnocení akce a dalších podkladů se podpora přiznává ve výši 786.535,00 Kč.

Financování akce ze zdrojů fondu je ukončeno.

Usnesení:

Předsednictvo bere uvedenou zprávu na vědomí.

Pro: 6			Proti: 0		Zdržel se: 0

Číslo jednací 88/2023

Skupinový vodovod Lažánky – posílení zásobení skupinového vodovodu, hydrogeologický vrt

Na základě předloženého závěrečného vyhodnocení akce a dalších podkladů se podpora přiznává ve výši 979.416,00 Kč.

Financování akce ze zdrojů fondu je ukončeno.

Usnesení:

Předsednictvo bere uvedenou zprávu na vědomí.

Pro: 6			Proti: 0		Zdržel se: 0

Číslo jednací 89/2023

Hradčany - prameniště

Zástupce obce Hradčany oznámil svazku možnost připojení původního jímacího území v obci Hradčany. Přes území vede vodovodní přivaděč TOS Kuřim, který je předmětem záměru odkupu svazku od TOS Kuřim – OS, a.s.. Na předmětném pozemku parc. č. 1057 k.ú. Hradčany se nachází vrt, který svazek může využít k zásobování obyvatel pitnou vodou, tento vrt může být napojen na předmětný vodovodní přivaděč.

Usnesení:

Předsednictvo bere uvedený záměr na vědomí.

Pro: 6 			Proti: 0		Zdržel se: 0

2.5.2023

Číslo jednací 90/2023

Roční zpráva o kvalitě poskytovaných vodohospodářských služeb za rok 2022

Provozovatel VAS předložil zprávu za rok 2022, provozní a výkonové ukazatele sloužící ke sledování a hodnocení kvality poskytovaných služeb VAS za uplynulý rok.

Veškeré výkonové ukazatele provozovatel splnil.

Usnesení:

Předsednictvo bere roční zprávu na vědomí.

Pro: 5 			Proti: 0 		Zdržel se: 0

Číslo jednací 91/2023

ÚV Lomnička – oprava izolace střechy objektu + statistika střechy

Cenová nabídka společnosti Stabil s.r.o.

1.2 Předání projektu - 4 x tištěná podoba + CD 
1.3 Nabízený rozsah:
1.3.1 Projekt:
    1.3.1.1 Stavební část
    1.3.1.2 Statika - posudek stropních konstrukcí na možnost osazení solárních panelů
1.3.2 Sondážní práce, zaměření skutečného stavu
1.3.3 Zaměření skutečného stavu

1.4 Cena (bez DPH):
dle bodu 1.3.1    .............................    52.200 Kč
dle bodu 1.3.1.2    ............................. 10.000 Kč
dle bodu 1.3.2    .............................      5.200 Kč
dle bodu 1.3.3    .............................      2.400 Kč
Nabízená cena celkem:    ...............  69.800 Kč

Usnesení:

Předsednictvo schvaluje cenovou nabídku od společnosti Stabil s.r.o.

Pro: 6			Proti: 0		Zdržel se: 0

Číslo jednací 92/2023

ČOV Tišnov – intenzifikace a rozšíření

Ve středu 26.4.2023 se uskutečnilo jednání se zástupci obcí připojených na ČOV Tišnov, kde se dohodnul podíl jednotlivých obcí s tím, že Předklášteří v nejbližší době potvrdí počet obyvatel v rozvojových plochách. S předloženým návrhem navštíví předseda pan Tomáš Kříž a člen předsednictva pan Jaroslav Podal obec Štěpánovice, kde obci předloží návrh financování a návrh podílu obce Štěpánovice.

Usnesení:

Předsednictvo bere informace na vědomí a pověřuje předsedu svazku T. Kříže a člena předsednictva p. Podala k jednání s obcí Štěpánovice.

Pro: 6			Proti: 0 		Zdržel se: 0

Číslo jednací 93/2023

Technik svazku Tišnovsko - výběrové řízení

Manažer svazku podal informace o podaných nabídkách uchazečů a v nejbližší době bude stanoven termín pohovorů jednotlivých uchazečů za přítomnosti předsedy nebo místopředsedy svazku.

Usnesení:

Předsednictvo bere informace na vědomí a ukládá manažerovi svazku zajistit termín osobních pohovorů.

Pro: 6 			Proti: 0 		Zdržel se: 0

Číslo jednací 94/2023

Tišnov ul. Husova – celková rekonstrukce

V průběhu realizace stavby vznikl požadavek zhotovitele na následující vícenáklady:

- PD předpokládala pokládku betonového potrubí jednotné kanalizace do pískového lože. Po zahájení výkopových prací bylo zjištěno, že ve dně rýhy kanalizace se vyskytují měkké jíly. Po vyhodnocení situace projektantem a s ohledem na doporučení výrobce betonových trub byl změněn způsob pokládky, a to na pokládku na podkladní beton s vytvořením betonového sedla.

- Z důvodu zajištění lepších spádových poměrů a vykřížení s ostatními inženýrskými sítěmi byl upraven podélný profil vodovodu, což má za následek mírný úbytek zemních prací. Dále byly po dohodě s provozem VAS do trasy doplněny armatury umožňující lepší manipulaci s vodovodním řadem v případech odstávky a armatury pro odvzdušnění potrubí.

Usnesení:

Předsednictvo bere informace na vědomí a schvaluje předložené vícenáklady.

Pro: 6 			Proti: 0 		Zdržel se: 0

Číslo jednací 95/2023

Evidence staveb a projektové dokumentace – aktuální stav

Byl předložen aktuální stav všech probíhající akcí a stručně vysvětlen průběh jednotlivých akcí.

Usnesení:

Předsednictvo bere zprávu na vědomí.

Pro: 6 			Proti: 0 			Zdržel se: 0

Číslo jednací 96/2023

Předklášteří – lokalita Pod Horkou – technická infrastruktura

Smlouva o spolupráci uzavřená s obcí Předklášteří na stanovení postupu při přípravě stavby, výběru zhotovitele stavebních prací a realizaci stavby „Předklášteří – lokalita Pod Horkou – technická infrastruktura“.

Smlouvu o spolupráci schválilo zastupitelstvo obce Předklášteří dne 8.2.2023.

Do 28.4.2023 mohou zájemci o stavbu předložit cenové nabídky, poté bude ve smlouvě upřesněna částka na objekty zajišťované obcí a objekty zajišťované svazkem.

Investiční příspěvek od obce Předklášteří svazku Tišnovsko bude pokrývat náklady na stavbu ve 100%.

Usnesení:

Předsednictvo schvaluje Smlouvu o spolupráci uzavřenou s obcí Předklášteří na zajištění akce: Předklášteří – lokalita Pod Horkou – technická infrastruktura.

Pro: 6 			Proti: 0 		Zdržel se: 0

Číslo jednací 97/2023

Předklášteří – lokalita Pod Horkou – technická infrastruktura

Dohoda o změně v osobě účastníka stavebního řízení uzavřená s obcí Předklášteří, na svazek Tišnovsko se převádí práva a povinnosti investora stavby ze stavebního povolení č.j. MUTI 8638/2023.

Usnesení:

Předsednictvo schvaluje Dohodu o převodu investorství uzavřenou s obcí Předklášteří na zajištění akce: Předklášteří – lokalita Pod Horkou – technická infrastruktura.

Pro: 6 			Proti: 0 		Zdržel se: 0

Číslo jednací 98/2023

Svolání Valné hromady svazku Tišnovsko na úterý 30. května 2023 v 15:00 hod do Předklášteří.

Program VH:

- Zahájení

- Zpráva o činnosti předsednictva za uplynulé období

- Zpráva kontrolní a revizní komise

- Schválení závěrečného účtu svazku za rok 2022

- Schválení účetní závěrky za rok 2022

- Schválení investičního příspěvku od obce Předklášteří

- Schválení investičního příspěvku od obce Rozdrojovice

- Schválení rozpočtového opatření č. 1, změna rozpočtu za rok 2023

- Různé

Usnesení:

Předsednictvo schvaluje program a termín konání valné hromady.

Pro: 6 			Proti: 0 		Zdržel se: 0

Číslo jednací 99/2023

Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Provozovatel VAS a.s. předložil svazku porovnání všech položek kalkulace VaS za rok 2022, svazek přeposílá toto porovnání na všechny členské obce svazku k vyvěšení.

Jednotlivé položky byly se zástupci provozovatele podrobněji probrány a vysvětleny.

Usnesení:

Předsednictvo bere zprávu na vědomí.

Pro: 6 			Proti: 0 		Zdržel se: 0

Číslo jednací 100/2023

Rekonstrukce místních komunikací v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ, 3. etapa - ul. Pod Školou“

Obec Rozdrojovice provedla výběr dodavatele na celou stavbu, včetně:

SO-01 Oprava vodovodu - řad Škol-1., SO-02 Oprava vodovodu - řad Škol-2.

Uzavřela Smlouvu o dílo se spol. TVM stavby s.r.o.

Dodatkem č. 1 k této smlouvě se zúží rozsah díla o uvedené stavební objekty (oprava vodovodu) a na tyto stavební práce uzavře se zhotovitelem smlouvu Svazek Tišnovsko.

Návrh Smlouvy o dílo je v příloze programu.

Část opravy vodovodního řadu (Oprava vodovodu - řad Škol-2) bude investičním příspěvkem hradit svazku obec Rozdrojovice a to dle schválených pravidel financování akcí svazku.

Usnesení:

Předsednictvo schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou se spol. TVM stavby s.r.o. na realizaci stavby: SO-01 Oprava vodovodu - řad Škol-1., SO-02 Oprava vodovodu - řad Škol-2.

Pro: 6 			Proti: 0 		Zdržel se: 0

Číslo jednací 101/2023

Němec Jiří stavitel s.r.o. – lokalita Za penzionem

Stavební firma Němec Jiří stavitel s.r.o. žádá VAS, a.s. o stanovisko k výstavbě bytových domů Tišnov, lok. Za Penzionem a jejich napojení na vodovod a kanalizaci, včetně likvidace dešťových vod. S likvidací dešťových a systémem vypouštění do jednotné kanalizace svazek nesouhlasí.

Usnesení:

Předsednictvo nesouhlasí s navrženým systémem přepouštění dešťových vod do jednotné kanalizace a požaduje hledání jiného řešení v souladu s generelem odvodnění: Tišnov – Předklášteří generel odvodnění města aktualizace z dubna 2020, zpracovala firma AQUA PROCON s.r.o.

Pro: 6			Proti: 0 		Zdržel se: 0

Číslo jednací 102/2023

Hajánky, zásobování pitnou vodou z vodojemu Jamné

Ministerstvo zemědělství přislíbilo na tuto akci vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „RoPD“), s podmínkou, že státní finanční podpora bude v rozhodnutí uvedena až v roce 2024. Podmínkou uvolnění finančních prostředků bude schválení státního rozpočtu na rok 2024. Stavbu lze tedy zahájit za své finanční prostředky, dotace bude vyplacena v roce 2024.

Usnesení:

Předsednictvo bere zprávu z Ministerstva zemědělství o poskytnutí dotace na vědomí a souhlasí se zahájením stavby ihned po vydání RoPD.

Pro: 4 			Proti: 0 		Zdržel se: 0

V Předklášteří 11.5.2023

Zpracoval: Motyčka Jan